

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПУДОМЯГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 29.03. 2023 г. №164

О проведении субботников и месячника

по благоустройству и улучшению

санитарного состояния территории Пудомягского

сельского поселения в апреле-мае 2023 года

В целях обеспечения экологически благоприятной среды для проживания населения, улучшения санитарного состояния городов и населенных пунктов в рамках подготовки к празднованию 78-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Пудомягского сельского поселения, с учетом положения п.9 ч.1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Пудомягского сельского поселения, администрация Пудомягского сельского поселения

 **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. В период с 24 апреля по 24 мая 2023 года провести месячник по благоустройству и ликвидации стихийных свалок в населенных пунктах, садоводствах, на сельскохозяйственных землях, вдоль автомобильных и железных дорог, расположенных на территории Пудомягского сельского поселения (далее – месячник)
2. В рамках месячника по благоустройству с 24 апреля 2023г. по 21 мая 2023г. года провести субботники на территории населенных пунктов Пудомягского сельского поселения.

3. Для оперативного руководства проведением месячника и координации действий утвердить состав штаба Пудомягского сельского поселения по благоустройству согласно приложению 1.

4. Начальнику отдела по управлению имуществом Карповец Т.Е. до 10.04.2023г. подготовить и утвердить у главы администрации Пудомягского сельского поселения схему распределения территорий для санитарной уборки между предприятиями, организациями и учреждениями Пудомягского сельского поселения и довести её до всех хозяйствующих субъектов.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений:

5.1. Назначить ответственных лиц за проведение субботников и мероприятий по благоустройству территорий предприятий, организаций и учреждений; разработать планы мероприятий по проведению субботников для каждого хозяйствующего субъекта; определить конкретные виды и объемы работ по санитарной уборке и благоустройству территорий, санитарно-защитных зон; ликвидации несанкционированных свалок, уборке дорог, тротуаров, детских и спортивных площадок, озеленению территорий и т.д.

5.2. Подготовить и провести с 24.04.2023г. по 21.05.2023г. субботники с привлечением сотрудников. Обеспечить участников субботников необходимым инвентарем, предусмотреть наличие специального транспорта по уборке и вывозу мусора.

5.3. Представить в штаб Пудомягского сельского поселения по благоустройству до 17.04.2023 года планы мероприятий по проведению субботников и мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного состояния территорий, по форме согласно приложению 2.

5.4. Отчет о проведении субботников и мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного состояния территорий представить в штаб Пудомягского сельского поселения по благоустройству по форме согласно приложению 3:

-субботников на предприятиях, в организациях и учреждениях- до 21.05.2023г.;

-мероприятий по благоустройству - до 23.05.2023г.

6. Председателю штаба Пудомягского сельского поселения по благоустройству организовать информирование населения через средства массовой информации и до 26.05.2023г. подвести итоги субботников и месячника.

7. Контроль за подготовкой и проведением субботников и месячника по благоустройству оставляю за собой.

 8. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит размещению на официальном сайте Пудомягского сельского поселения.

Глава администрации

Пудомягского сельского поселения С.В.Якименко

Исп.И.Е.Разживина

Приложение 1 к Постановлению

администрации Пудомягского сельского поселения

от 29.03.2023 №164

**С О С Т А В**

**штаба Пудомягского сельского поселения по благоустройству**

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель:**Якименко С.В. | глава администрации администрации Пудомягского сельского поселения |
| **Заместитель председателя:**Ефремова М.А. | Заместитель главы по общим вопросам администрации Пудомягского сельского поселения |
| **Члены:**Буянова Л.И.Карповец Т.Е. | глава муниципального образования Пудомягского сельского поселения, начальник ЖЭУ МУП ЖКХ «Сиверский»Начальник отдела по управлению имуществом администрации Пудомягского сельского поселения |
|  Разживина И.Е. | Ведущий специалист по благоустройству отдела по управлению имуществом администрации Пудомягского сельского поселения  |
| Лукьянова Н.А. | Начальник отдела по социальным вопросам администрации Пудомягского сельского поселения  |
| Алексеев А.А. | Депутат Совета депутатов Пудомягского сельского поселения |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Приложение 2

к Постановлению администрации Пудомягского сельского поселения

от 29.03.2023г. № 164

**ПЛАН**

**проведения мероприятий субботников и месячника по благоустройству, ликвидации стихийных свалок и улучшения санитарного состояния населенных пунктов в рамках подготовки к празднованию 78-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Пудомягского сельского поселения**

**в апреле-мае 2023 года**

**Пудомягского сельского поселения**

 (наименование отчитывающейся организации, учреждения и т.д.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Единицаизмерения | План | Сроки исп. | ответственные |
|  | Примут участие в мероприятиях субботника/месячника по благоустройству  | чел. | 350 |  |  |
|  | Санитарная уборка территорий населенных пунктов | тыс.кв.м | 55 |  |  |
|  | Благоустройство мемориалов, воинских захоронений и памятников, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, гражданских кладбищ | ед. | 3 |  |  |
|  | Ликвидация стихийных свалок  | ед.  | 0 |  |  |
|  | Вывоз мусора | куб.м | 81 |  |  |
|  | Обрезка кустарников | ед. | 100 |  |  |
|  | Кронирование/спиливание деревьев | ед. | 0 |  |  |
|  | Посадка деревьев | ед. | 10 |  |  |
|  | Посадка кустарников | ед. | 0 |  |  |
|  | Посадка цветов | ед. | 0 |  |  |
|  | Очистка подвалов | ед. | 0 |  |  |
|  | Восстановление и ремонт детских и спортивных площадок | ед. | 1 |  |  |
|  | Восстановление и ремонт других объектов малых архитектурных форм | ед. | 2 |  |  |
|  | Ремонт отмостки зданий | кв.м | 0 |  |  |
|  | Ямочный ремонт дорог | кв.м | 0 |  |  |
|  | Ямочный ремонт придомовых территорий | кв.м | 0 |  |  |

Приложение 3

к Постановлению администрации Пудомягского сельского поселения

от 29.03.2023г. № 164

**ОТЧЕТ**

**проведения мероприятий субботников и месячника по благоустройству, ликвидации стихийных свалок и улучшения санитарного состояния населенных пунктов в рамках подготовки к празднованию 78-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Пудомягского сельского поселения**

**в апреле-мае 2023 года**

**Пудомягского сельского поселения**

 (наименование отчитывающейся организации, учреждения и т.д.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Единицаизмерения | Факт |
| 1 | Приняли участие в мероприятиях субботника/месячника по благоустройству  | чел. |  |
| 2 | Санитарная уборка территорий населенных пунктов | тыс.кв.м |  |
| 3 | Благоустройство мемориалов, воинских захоронений и памятников, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, гражданских кладбищ | ед. |  |
| 4 | Ликвидация стихийных свалок  | ед.  |  |
| 5 | Вывоз мусора | куб.м |  |
| 6 | Обрезка кустарников | ед. |  |
| 7 | Кронирование/спиливание деревьев | ед. |  |
| 8 | Посадка деревьев | ед. |  |
| 9 | Посадка кустарников | ед. |  |
| 10 | Посадка цветов | ед. |  |
| 11 | Очистка подвалов | ед. |  |
| 12 | Восстановление и ремонт детских и спортивных площадок | ед. |  |
| 13 | Восстановление и ремонт других объектов малых архитектурных форм | ед. |  |
| 14 | Ремонт отмостки зданий | кв.м |  |
| 15 | Ямочный ремонт дорог | кв.м |  |
| 16 | Ямочный ремонт придомовых территорий | кв.м |  |